**Prot. n. DSC1/2019/74**

**del 24/05/2019**

DETERMINAZIONE N. 66

Oggetto: Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell’infrastruttura e del connesso sistema viario, n. 2 del 18 gennaio 2019. - Liquidazione dello S.A.L. n. 3 relativo alle attività di demolizione – Periodo di riferimento: aprile 2019.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*”;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la “*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*” e la “*Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109”*;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 stipulato dal Commissario straordinario per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell’infrastruttura e del connesso sistema viario e, in particolare, gli artt. 5 e 23.1 della Parte II;

- visto l’art. 35, diciottesimo comma, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- visto l’atto di costituzione di associazione temporanea di imprese (A.T.I.), rep. N. 19376 notaio dott. Paola Piana, in data 17 gennaio 2019, tra le società Fratelli Omini S.p.A., Fagioli S.p.A., Ireos S.p.A. e IPE Progetti S.r.l., il contestuale mandato speciale conferito a Fratelli Omini S.p.A. per il compimento degli atti ivi previsti e, in particolare, l’art. 5, concernente la ripartizione in aree di competenza ed esecuzione di ciascuna impresa interessata;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 3 del 5 febbraio 2019 stipulato dal Commissario straordinario e RINA Consulting S.p.A. per il coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell’ambito dell’appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al rispristino strutturale e funzionale del viadotto Polcevera in Genova;

- considerato che RINA Consulting S.p.A., in qualità di soggetto incaricato delle attività di direzione lavori ai sensi degli artt. 2.2, 7.2 del relativo contratto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2.3.2.2 dell’allegato III al contratto stesso, ha provveduto alla contabilizzazione ed alla liquidazione del S.A.L. n. 3, relativo alle attività di demolizione, ai sensi degli artt. 23.2 – 23.3. - 23.4 - Parte II del contratto per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, stipulato in data 18 gennaio 2109;

- considerato che, il R.U.P. per i lavori di demolizione arch. Roberto Tedeschi della Struttura Commissariale ed il Direttore Lavori ing. Alessandro Aliotta di RINA Consulting S.p.A., hanno redatto i certificati di pagamento relativi ai rispettivi ambiti di competenza in data 17 maggio 2019, atti acquisiti e conservati da questa Struttura commissariale;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la “*Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell’articolo 1*”, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani “*le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna*”;

- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi contrattuali, ivi compresi gli stati avanzamento lavori alle imprese, ineriscono all’oggetto della delega conferita con il decreto di cui al punto precedente;

- vista la dichiarazione di Omini S.p.A., mandataria dell’A.T.I. per la demolizione, in data 14 febbraio 2019 relativa alle modalità di pagamento delle fatture emesse dalle imprese associate;

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. delle imprese interessate come risulta dalle certificazioni D.U.R.C. conservate agli atti della Struttura commissariale;

- considerato che sono state, altresì, effettuate le verifiche previste dall’articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, conservate agli atti della Struttura commissariale, e che le imprese sono risultate non inadempienti;

- considerato che si rende necessario procedere, in favore delle imprese contraenti, alla liquidazione dello S.A.L. n. 3, riferito a tutto il 30 aprile 2019,

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

1. di autorizzare il pagamento dello S.A.L n. 3, riferito a tutto il 30 aprile 2019, per l’importo complessivo di € 1.229.986,18, al netto del recupero dell’anticipazione contrattuale, delle ritenute a garanzia e dell’I.V.A., in favore delle imprese sottoelencate, per l’importo indicato a margine di ciascuna di esse:

* Fratelli Omini S.p.A., P.I. 07656620155, – per attività di cantierizzazione, demolizione in genere e fornitura di carpenterie - € 517.237,77 al netto di I.V.A. L’importo di € 113.792,31 relativo ad I.V.A. del 22% sarà versato direttamente all’Erario;
* Fagioli S.p.A., P.I. 00674300355, – per attività di sollevamento e movimentazione delle sezioni di strutture, risultato della decostruzione del viadotto - € 587.392,81 al netto di I.V.A. L’importo di € 129.226,42 relativo ad I.V.A. del 22% sarà versato direttamente all’Erario;
* Ireos S.p.A., P.I. 01111510101, - per attività di gestione rifiuti, monitoraggi ambientali, bonifica di amianto, *strip-out* degli edifici - € 113.367,00 al netto di I.V.A. L’importo di € 24.940,74 relativo ad I.V.A. del 22% sarà versato direttamente all’Erario;
* IPE Progetti S.r.l., P.I. 09597580019, - per attività di progettazione generale e coordinamento delle attività di ingegneria specialistica dei partecipanti all’A.T.I. € 11.988,60 al netto di I.V.A. L’importo di € 2.637,49 relativo ad I.V.A. del 22% sarà versato direttamente all’Erario;

1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario.

Il *sub*-commissario

Piero Floreani